NOTATKI ZE SPOTKANIA 13.10.2021 – PROJEKTOWANIE OPROGRAMOWANIA

NAZWA PU PRIORYTET PRACOCHŁONNOŚĆ

Wyświetl listę leśnictw 40 8

Dodaj/Usuń/Edytuj leśnictwo 40 13

Określ/Pokaż granice leśnictwa 8/13 20/8

Zarejestruj zmierzone wartości 40 5

Wyświetl zestawienie danych z obszaru 20 ?

PODZIAŁ NA ITERACJE

ITERACJA 1

Moduł zarządzania leśnictwami (bez map)

ITERACJA 2

Moduł obsługi czujników, Mapy leśnictw

ITERACJA 3

Wycinki

ITERACJA 4

Reszta

ITERACJA 5

Użytkownicy